# lecoo 统一登录 · 整体解决方案（方案 O）V1.0

状态：LEC-45 优化交付｜公司：lecoo｜使命：Build a SaaS product
继承：LEC-2 已确认方案 O；材料结构对齐方案 A 开工包目录

## 1. 背景与目标

为企业级「自研 CAS 统一认证中心」（方案 A）在 SaaS 场景下过重、且与 Board「不要 CAS/SAML、要多租户、锁 Logto」结论冲突。方案 O 采用：

Logto 提供 OIDC/OAuth2.1 与会话；自研租户·成员·应用治理·权限只读目录；企业连接器可插拔。

## 2. 范围

### 2.1 一期做

- 邮箱验证码 / 密码登录（凭证在 Logto）

- Tenant / Membership / Invite

- 第一方与租户应用 OIDC（Auth Code + PKCE）

- 应用注册、回调白名单、secret 一次展示

- 租户 RBAC + 跨应用权限只读聚合

- 审计、登出、管理员踢人

- C 端门户 + 管理后端（HTML demo + 现有 apps/web 切片）

### 2.2 一期不做

- CAS / SAML（含 Bridge）

- 短信通道、Passkey（二期）

- 业务菜单/数据权限实时鉴权

- 飞书组织全量同步（作企业版连接器）

## 3. 角色与端

| 端 | 用户 | 能力 |
| --- | --- | --- |
| 登录门户 | 未登录访客 | OTP / 密码 / 可选 Social |
| C 端（成员门户） | 租户成员 | 工作台、我的应用、个人安全、工单 |
| 管理后端 | Owner/Admin | 成员、应用审核、权限目录、策略、审计 |

## 4. 架构摘要

见 架构图/01-总体架构图.html。硬边界：

- 凭证只存 IdP

- 业务本地会话与 IdP Session 分离

- 权限聚合只展示

- 无 CAS ticket

## 5. 资源与工期（建议）

| 阶段 | 周期 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| O0 | 3–5 天 | Logto Spike（已有 LEC-9） |
| O1 | 2–3 周 | 邮箱登录 + 租户邀请 + OIDC |
| O2 | 2–3 周 | 应用/权限目录/审计 |
| O3 | 1–2 周 | 硬化与安全门禁 |

人力：Eng 1–2 + QA 0.5；CEO 负责方案包与评审。

## 6. 风险

| 风险 | 缓解 |
| --- | --- |
| Logto 能力缺口 | O0 依赖评审闸门；失败则 Ory 备选 |
| 双层会话复杂度 | 文档化 bootstrap/kick 时序；自动化 SEC-07 |
| 权限目录被误用为鉴权 | API/文档双写「只读」；SEC-09 |

## 7. 验收

- 本优化包目录完整（对齐方案 A 截图三文件夹）

- HTML demo 可演示 C 端与管理后端

- 开工包契约/DDL/Backlog/测试可指导继续硬化

## O-V1.5 增量（Board 拒因）

- 手机版：C 端移动登录 / 工作台 / 安全设置交互原型（顶栏「④ 手机版」）。

- 安全认证：人脸、指纹、MFA（TOTP/短信/邮箱/备用码）、生物注册、敏感操作 Step-up（顶栏「⑤ 安全认证交互」）。

- 交付：仅保留单一 ZIP 包，过滤历史重复交付记录文件。